Mestská časť Bratislava - Dúbravka

# Materiál na 17. zasadnutie

Miestneho zastupiteľstva

dňa 4. decembra  2012

Informácia

Plán  rekonštrukcie a modernizácie tepelno-energetických zariadení  (TEZ) mestskej  časti  Bratislava-Dúbravka na rok 2013 a plán opráv a  údržby TEZ na rok 2013.

# ___________________________________________________________________________

# Predkladá:                                                                    Materiál obsahuje:

Ing. Ivan Šoltés                                                             1. Návrh uznesenia

prednosta MÚD                                                             2. Dôvodovú správu

Zodpovedá :

Ing. Gabriel Kosnáč

# vedúci organizačného oddelenia

Spracoval :

Ing. Ján Dragúň

organizačné oddelenie

november  2012

Návrh uznesenia

Miestne zastupiteľstvo

A . berie  na vedomie :

Informáciu :

„Plán  rekonštrukcie a modernizácie tepelno-energetických zariadení  (TEZ) mestskej

časti  Bratislava-Dúbravka na rok 2013 a plán opráv a  údržby TEZ     na rok 2013“

B.  odporúča :

realizovať „Plán rekonštrukcie a modernizácie tepelno-energetických zariadení (TEZ) mestskej časti Bratislava-Dúbravka na rok 2013 a plán opráv a údržby TEZ na rok 2013“ podľa predloženého návrhu.

Uznesenie MR č. 176/2012

( 12. MR, dňa 20.11.2012 )

Miestna rada

A. berie  na vedomie

informáciu „Plán  rekonštrukcie a modernizácie tepelno-energetických zariadení  (TEZ) mestskej časti  Bratislava-Dúbravka na rok 2013 a plán opráv a  údržby TEZ  na rok 2013“.

B. odporúča

predložiť informáciu na zasadnutie miestneho zastupiteľstva.

# Stanovisko pracovnej skupiny pre energetiku :

Po prerokovaní materiálu:  „Plán  rekonštrukcie a modernizácie tepelno-energetických zariadení  (TEZ) mestskej  časti  Bratislava-Dúbravka na rok 2013 a plán opráv a  údržby TEZ     na rok 2013“, odporučila Pracovná skupina pre energetiku m.č. ( PS TEZ ) dňa 29.10.2012, predložiť predmetný materiál na rokovanie Miestnej rady a zasadnutie Miestneho zastupiteľstva.

Dôvodová správa

V súlade s ustanoveniami   k Zmluve o nájme č. 121/1994 a dodatkami :

- Dodatkom  č.28, článok II ods.16.2,

- Dodatkom č.25, článok II,ods.6,

spoločnosť  Dalkia,a.s. pravidelne  predkladá  mestskej časti Bratislava Dúbravka informácie :

-   Návrh ceny tepla zo zariadení  (TEZ)  m.č. Dúbravka na  príslušné obdobie,

-   Návrh plánu rekonštrukcie a modernizácie prevádzky tepelno-energetických zariadení

(TEZ), na budúci rok

-   Návrh plánu opráv a údržby TEZ m. č. Dúbravka na budúci rok.

V zmysle uvedeného predložila Dalkia,a.s :.

1.)    Návrh ceny tepla zo zariadení  (TEZ)  m.č. Dúbravka na rok 2013, prevádzkovaných

spoločnosťou Dalkia,a.s.,

- Návrh plánu rekonštrukcie a modernizácie prevádzky tepelno-energetických

zariadení (TEZ), na rok 2013,

3.)   Návrh plánu opráv a údržby TEZ m. č. Dúbravka na rok 2013,

Uvedené materiály boli predmetom rokovania pracovnej skupiny pre energetiku m.č. (PS TEZ) dňa 29.10.2012, za účasti prednostu MÚD a zodpovedných zástupcov spoločnosti Dalkia,a.s., s odporučením predložiť informáciu  na rokovanie MR a zasadnutie MZ.

K bodu č.1. :

Návrh ceny tepla na rok 2013, zo zariadení  (TEZ)  m.č. Dúbravka, prevádzkovaných spoločnosťou Dalkia,a.s.

Na základe  aktuálnych cien zemného plynu,  predložila spoločnosť Dalkia, a.s. k schváleniu  na Úrad pre reguláciu sieťových  odvetví (ÚRSO) návrh ceny tepla k 1.1.2013 nasledovne :

Variabilná zložka :   0,0603  €/kWh,       max. cena k 1.1.2012  je  :  0,0574 €/kWh

Fixná zložka         :  148,3156 €/kW,       max. cena k 1.1.2012  je  :  131,0398 €/kW

Variabilná zložka   2013/ 2012 :  nárast o cca 5 %

Fixná zložka           2013/ 2012 :  nárast o cca 13 %

Celkom cena tepla variabilná a fixná zložka max.    k 1.1.2012   :   27,45 €/GJ   ( s DPH)

Celkom cena tepla variabilná a fixná zložka plán     k 1.1 2013    :  29,44 €/GJ    (s DPH)

Nárast celkom o :  1,99 €/GJ  (7,3 %)

Variabilná zložka tvorí z celkovej ceny tepla cca 70 %.

K bodu č.2 :

Návrh plánu rekonštrukcie a modernizácie prevádzky tepelno-energetických zariadení (TEZ), na rok 2013,

Podľa predloženého investičného plánu na rok 2012 spoločnosť Dalkia,a.s. navrhovala   realizovať tieto akcie :

- Inštalovanie nových horákov , K-10, K-15, K-18 ,                  :    78,9 tis €,

- Modernizáciu ohrevu teplej úžitkovej vody, K-15,                   :   48,0 tis.€,

- Rekonštrukcia vonkajšieho rozvodu K-15                                 :   93,3,0 tis.€,

Spolu                                                                                          :  220,2 tis.€,

Na základe podnetov a návrhov členov pracovnej skupiny pre energetiku m.č. zástupcovia spoločnosti Dalkia,a.s. akceptovali  zmenu - úpravu investičného plánu ( jeho zníženie) , vyradením  investičnej akcie horáky K-18   z realizácie. Po úprave bude návrh investičných akcií na rok 2013 nasledovný :

a.   Inštalovanie nových horákov , K-10, K-15 ,                            :    52,6  tis €,

b.   Modernizáciu ohrevu teplej vody, K-15                                   :    48,0 tis.€,

c.   Rekonštrukcia vonkajšieho rozvodu K-15                                 :   93,3 tis.€

Spolu                                                                                          : 193,9 tis. €

Celkové zníženie vo výške 26,3 tis.€  sa pozitívne prejaví aj v znížení fixnej zložke ceny tepla v roku 2013 (odpisy).

Celkom návrh plánu technického rozvoja na rok 2013 predstavuje objem  :  193,9 tis. €

Uvedené akcie bude zabezpečovať spoločnosť Dalkia,a.s. z vlastných finančných prostriedkov. (ceny sú uvedené bez DPH).

Investičné akciu sa budú realizovať na základe výsledkov výberového konania na ktorých sa pravidelne zúčastňujú členovia pracovnej skupiny pre energetiku m.č.

V prípade, že celkový finančný náklad plánovaných akcií po aktuálnom ocenení sa bude zásadne odchyľovať voči hodnote uvedenej v Pláne TR , bude spoločnosť Dalkia,a.s. o tejto skutočnosti v súvislosti s príslušným ustanovením Zmluvy o nájme  m.č. informovať . Akcie sú zohľadnené v kalkulácii ceny tepla pre rok 2013

.

Popis jednotlivých akcií :

- Inštalovanie nových horákov , K-10, K-15 ,

V súčasnosti inštalované plynové horáky sú v priemere  v prevádzke viac ako 35 rokov. Udržiavanie prevádzkyschopnosti ako aj bezpečnosti týchto vyhradených technických zariadení vyžaduje zvýšené finančné náklady a s tým spojené aj problémy so zabezpečovaním náhradných dielov. Realizácia akcie by sa mala pozitívne prejaviť nižšou produkciou emisií do ovzdušia a zvýšením bezpečnosti prevádzky.

- Modernizácia ohrevu teplej vody , K-15, :

V súčasnosti sa príprava teplej vody realizuje v stojatých zásobníkoch vody (bojleroch)      Zabezpečovanie ohrevu vody navrhovaným riešením tj. inštalovaním nových doskových výmenníkov vykurovaných primárnou vykurovacou vodou z kotlov sa dosiahne jej efektívnejšia príprava  a tým zníženie mernej spotreby tepla  na výrobu teplej vody GJ /m3

- Rekonštrukcia vonkajšieho rozvodu K-15

V návrhu investícií na rok 2013 sa uvažuje s výmenou štvortrubkového rozvodu na K-15

v dĺžke cca 80 m od kotolne k šachte č.18. Tento úsek býva často zaplavovaný  s výskytom

častých porúch . Voda tečie cez kanál do kotolne, kde musí byť vyčerpávaná..

K bodu č. 3 :

Návrh plánu opráv a údržby TEZ m. č. Dúbravka na rok 2013.

Plán  opráv a údržby je spracovaný pre všetky tepelno-energetické zariadenia využívané na výrobu a rozvod tepelných médií ÚK, TÚV a pre potreby využívania 10 sústav tepelných zariadení (kotolne, primárny a sekundárny tepelný rozvod, odovzdávacie stanice tepla - OST). Pri jeho návrhu  Dalkia,a.s. posudzuje stav zariadenia, potreby vykonania opráv a údržby v zmysle vypracovaných dlhodobých harmonogramov a podľa doporučení výrobcov jednotlivých technologických celkov a predpokladu možných havarijných stavov.

Opravy a údržba sú zamerané najmä na  :

- Bežné opravy,  údržba a havarijné stavy ,

- Preventívne prehliadky, plánovaná údržba –Stanovené STN a legislatívou,

- Opravy kotlov a horákov,

- Opravy a profilaktika  riadiacich systémov,

- Opravy stavebných častí,

- Opravy rozvodov,

- Starostlivosť o úpravu vody,

- Likvidácia azbestových tesnení viek kotlov,

- Chemické preplachy doskových výmenníkov, kotlov,

- Letné odstávky,

Celkový plán na rok 2013 predstavuje objem vo výške 261,6 tis.  €.

Najvyššie čerpanie finančných prostriedkov sa predpokladá na bežné opravy, údržbu a riešenie havarijných stavov TTZ vo výške 54,2 tis.€ .

Podrobnejšie  informácie k materiálom uvedených v bodoch č.1, 2 a 3 sú k nahliadnutiu na organizačnom oddelení MÚ ( p.Dragúň).

Spracoval : Ján Dragúň, z materiálov spoločnosti Dakia,a.s.

Bratislava, 22.11.2012