Mestská časť Bratislava-Dúbravka

Materiál na rokovanie

Miestneho zastupiteľstva

dňa 9. júna 2009

I n f o r m á c i a

o zabezpečení zimnej služby v MČ Bratislava-Dúbravka

za zimné obdobie november 2008 – marec 2009

__________________________________________________________________________

Predkladá:                                                                      Materiál obsahuje:

PhDr. František Guth                                                       1. Návrh uznesenia

prednosta MÚ                                                                   2. Uznesenie MR č. 261/2009

MČ Bratislava-Dúbravka	  	                               3. Informáciu

Zodpovedný:

Ing. Miroslav Hapčo

poverený riadením oddelenia

územného rozvoja, výstavby a dopravy

Spracoval:

Ing. Ján Sloboda

oddelenie územného rozvoja,

výstavby a dopravy

Jún 2009

# Návrh uznesenia

Miestne zastupiteľstvo

berie na vedomie

informáciu o zabezpečení zimnej služby v MČ Bratislava-Dúbravka za zimné obdobie november 2008 – marec 2009.

Uznesenie  MR  č. 261/2009

zo dňa 26. mája 2009

Miestna rada

berie na vedomie

informáciu o zabezpečení zimnej služby v m.č. Bratislava-Dúbravka za zimné obdobie november 2008 – marec 2009

Hlasovanie :	       prítomní : 7      	 za : 7         	proti : 0	  	zdržali sa : 0

Informácia  o  zabezpečení  zimnej  služby  v  MČ  Bratislava-Dúbravka

za zimné obdobie  november 2008 –  marec 2009

______________________________________________________________

Zimnú údržbu komunikácii III. a IV. triedy ako aj priľahlých chodníkov a parkovísk pre MČ Bratislava-Dúbravka zabezpečovala na základe výsledkov verejného obstarávania a v zmysle uzavretej  Zmluvy o dielo č. 9/2006 zo dňa 30.10.2006  firma FK – CRA, s. r. o. Repašského č.16, Bratislava.

Operačný plán zimnej údržby ciest, peších komunikácii a verejných priestranstiev na území mestskej časti  Bratislava-Dúbravka  na rok 2008 – 2009 schválila miestna rada a následne miestne zastupiteľstvo 09.12.2008. Starosta mestskej časti  Bratislava-Dúbravka  menoval štáb pre riešenie otázok zimnej údržby v zložení:

PhDr. František Guth, prednosta

Mgr. Vladimír Stanko, veliteľ okrskovej stanice mestskej polície

Ing. Miroslav Janky, zhotoviteľ a dodávateľ prác

Ing. Ján Sloboda, zamestnanec miestneho úradu

Členovia štábu ZS v predstihu vykonali u dodávateľskej organizácii kontrolu pripravenosti techniky ako i ľudských zdrojov na výkon práce a na  úspešné zvládnutie zimnej  údržby. Vzhľadom na otázky potrebné riešiť v priebehu zimného obdobia november 2008 až marec 2009, štáb zasadol trikrát a to v čase väčšieho spádu snehu. Zamestnanci mestskej časti (Guth a Sloboda) boli s dodávateľom prác v hodnotenom období takmer denne v kontakte.

Pozornosť sa pri kontrole zamerala najmä na kvalitu vykonanej práce, množstvo použitého posypového materiálu ako i kontrolu prác za predchádzajúcich 24 hodín k potvrdeniu.

Z ohlasov obyvateľov, ale i vlastnej kontrolnej práce treba konštatovať, že neboli zaznamenané väčšie problémy v čistení komunikácii a chodníkov. Naviac boli čistené chodníky a   prechody pre chodcov v častiach komunikácii, ktoré sú  v správe  hl. mesta ako   i sprístupňovanie  vjazdov i výjazdov  z parkovísk.

Nedostatky boli zaznamenané na úsekoch chodníkov,  ktoré sú priľahlé k neobývaným nehnuteľnostiam – záhradám, kde si vlastníci neplnili povinnosť čistenia priľahlého pozemku. Vec následne riešila mestská polícia či už dohovorom alebo i uloženou sankciou.

Vyhodnotenie zimnej služby sme vzhľadom na  čerpanie rozpočtu  rozdelili na dve časti a to čerpanie peňažných prostriedkov z rozpočtu  2008 a z rozpočtu na rok  2009.

A)  vyhodnotenie zimnej údržby za november a december 2008

Firme FK – CRA bola v zmysle zmluvy č. 9/2006 poskytnutá finančná záloha v mesiaci november vo výške 208 250,00 Sk na posypový materiál pre zimnú sezónu 2008/2009 v objeme 50 t.

Poveternostné podmienky v mesiaci od 15. 11. 2008  do 30. 11. 2008 si vyžiadali   v dvoch dňoch  zásah ľudí a  strojov, v ostatných dňoch bola vykázaná  pohotovosť.

Mesiac december bol z hľadiska zimnej údržby veľmi priaznivý,  preto pre  28 dní je vykázaná  pohotovosť a len v troch  dňoch si poveternostné podmienky vyžiadali nasadenie ľudí a strojov. Išlo o odhŕňanie a následný likvidačný posyp.

Fakturácia:

fa  november – záloha 2008                208 250, 00 Sk

fa za november 2008                           285 692,70 Sk

___________________________________________

Spolu:                                                 493 942, 70 Sk

Finančné plnenie za rok 2008:

Plán rozpočtu výdavkov na zimnú údržbu na rok 2008 bol 5 500 000 Sk, upravený uznesením  MZ  č. 116/2007 zo dňa 30.10. 2008 na 3 000 000 Sk.

Konečná fakturácia zimnej údržby za  rok 2008

december  2007                          430 872,90 Sk                                  	                január                                         789 536,80 Sk

február                                        255 926,20 Sk

marec                                            65 326,20 Sk

apríl (čistenie)                             297 500,00 Sk

november (záloha)                      208 250,00 Sk

november                                    285 692,70 Sk

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Spolu :                         	          2 333 104,80 Sk

B)  vyhodnotenie zimnej údržby za január,  február a marec 2009

Poveternostné podmienky si v mesiaci január 2009  vyžiadali až v dvanástich dňoch  zásah ľudí a  strojov, v ostatných dňoch bola vykázaná  pohotovosť.

Mesiac február  bol ešte nepriaznivejší ako január,  až v šestnástich dňoch bol potrebný zásah ľudí a  strojov, v ostatných dňoch bola vykázaná  pohotovosť.

Za mesiac marec je vykázaná len pohotovosť. Vo faktúre za mesiac marec je odpočítaná zálohová  faktúra vo výške 6 912, €,  poskytnutá na nákup soli  (mesiac november v roku 2008).

Norma spotreby posypového materiálu bola dodržaná a fakturácia zodpovedá vykonaným prácam a výkonom.

Finančné plnenie za rok 2009:

Rozpočet na rok  2009

6 – Komunikácie           6.1 -  Zimná údržba  -  132 775,00  €

Fakturácia za  rok 2009

december 2008                                  34 067,45 €

január       2009                                  89 782,36 €

február     2009                                 126 025,64 €

marec       2009                                        745,73 €

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Spolu:                                                          250 621,18 €

Rozpočet 132 775,00  €  - služby  250 621,18 €  =  - 117 846,18 €

Súpis vykonaných prác pri zabezpečovaní zimnej údržby od 15.11.2008 do 31.03.2009

I. Pohotovosť

Sypač LIAZ .................................................................. 3136 hod.

Sypač AVIA ................................................................. 3184 hod.

Traktor s radlicou.......................................................... 3238 hod.

II. Výkony

1. Sypač LIAZ   doba nasadenia  .................................   152 hod.

jazdný výkon .....................................  724,6 hod.

2. Sypač AVIA   doba nasadenia ...................................  104 hod.

jazdný výkon ...................................  385,3 hod.

3. Sypač Zástava  doba nasadenia ..................................  129 hod.

jazdný výkon ..................................  211,3 hod.

4. Traktor Zetor  doba nasadenia  ...................................   50 hod.

jazdný výkon ...................................  131,8 hod.

5. Strojné odhŕňanie chodníkov ............................ 1 029 792 m2

6. Ručné  odhŕňanie chodníkov ................................. 33 949 m2

7. Strojné posýpanie chodníkov .............................1 126 468 m2

8. Ručné posýpanie chodníkov .................................. 52 228 m2

9. Soľ .............................................................................. 318 t

10. Skladné ....................................................................... 318 t

11. Dovoz posypového materiálu .................................. 1 248 km

12. Nakladanie soli UNC .................................................... 59 hod.

Finančné plnenie podľa predpokladaného rozsahu služieb podľa zmluvy je v rozpätí od 23 mil. Sk  do 24 mil. Sk počas jej platnosti od 15. 11. 2006 do 31. 03. 2010.

Celková suma – 12 420 203,81 Sk  (plánovaná – 24 mil. na obdobie 15.3.06 – 31.3.2010)

Čerpanie  v %   k termínu 30. 03. 2009 je 51,75 %.